## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД НОВОДВИНСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД НОВОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 28 сентября 2018 года |  | № 604-па |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Новодвинск Архангельской области |  |  |

Об утверждении муниципальной программы «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2028 годы»

(наименование в редакции постановления администрации муниципального образования «Город Новодвинск»

от 07.09.2022 № 839-па)

(редакция с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением

администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 11.11.2019 № 913-па, от 01.03.2021 № 98-па,

от 29.03.2021 № 165-па, от 17.12.2021 № 760-па, от 27.12.2021 № 805-па, от 22.04.2022 № 345-па,

от 07.09.2022 № 839-па, от 13.04.2023 № 367-па, от 17.07.2023 № 692-па, от 31.07.2023 № 729-па,

от 20.12.2023 № 1311-па, от 01.03.2024 № 207-па)

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных и ведомственных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 25.07.2014 № 647-па, руководствуясь статьями 28, 29, 40.2 Устава городского округа Архангельской области «Город Новодвинск», администрация муниципального образования «Город Новодвинск»

(преамбула в редакции постановления от 07.09.2022 № 839-па)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Строительство на территории                          муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2028 годы» (приложение).

(пункт в редакции постановления от 07.09.2022 № 839-па)

2.Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется               в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели бюджетом                              муниципального образования «Город Новодвинск».

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Новодвинск» и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности главы муниципального образования «Город Новодвинск» М.Б. Хвостюк

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

«Город Новодвинск»

от 28.09.2018 № 604-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

(редакция с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением

администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 01.03.2021 № 98-па, от 29.03.2021 № 165-па,

от 17.12.2021 № 760-па, от 22.04.2022 № 345-па, от 07.09.2022 № 839-па, от 13.04.2023 № 367-па,

от 17.07.2023 № 692-па, от 20.12.2023 № 1311-па, , от 01.03.2024 № 207-па)

| 1 | Наименование программы (далее - программа) | Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2028 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели программы | -строительство социального жилья; -развитие транспортной системы муниципального образования «Город Новодвинск»; -создание условий для более комфортного проживания жителей муниципального образования «Город Новодвинск» |
| 3 | Задачи программы | -проектирование и строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; -улучшение транспортного сообщения муниципального образования «Город Новодвинск» с областным центром и городами Архангельской области; -обеспечение беспрепятственного транспортного сообщения муниципального образования «Город Новодвинск» с областным центром; -развитие транспортной системы муниципального образования «Город Новодвинск»; -возможность проведения концертов и массовых мероприятий, организация досуга жителей муниципального образования «Город Новодвинск» всех возрастов; -развитие сети спортивных сооружений и повышение их доступности для всех категорий населения муниципального образования «Город Новодвинск»; -создание новых мест в общеобразовательных организациях; -эффективное использование территорий; -развитие инженерной инфраструктуры |
| 4 | Объемы и источники финансирования реализации программы | местный бюджет - 61 124 тыс. руб.; областной бюджет - 88 982 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0 руб.; средства финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) - 644 661 тыс. руб.; внебюджетные фонды - 0 руб.; итого: 794 767 тыс. руб. |
| 5 | Перечень подпрограмм | - подпрограмма № 1 «Жилищное строительство»; - подпрограмма № 2 «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»; - подпрограмма № 3 «Строительство социальных объектов»; - подпрограмма № 4 «Проекты планировки и межевания»; - подпрограмма № 5 «Строительство инженерной инфраструктуры» |
| 6 | Ответственный исполнитель программы | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Город Новодвинск» (далее - отдел архитектуры и градостроительства) |
| 7 | Соисполнители программы | -государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (далее - ГКУАОДА «Архангельскавтодор») (по согласованию); -муниципальное учреждение культуры «Новодвинский городской культурный центр» (далее - МУК «Новодвинский городской культурный центр»); -отдел культуры, искусства и туризма управления социальной политики администрации муниципального образования «Город Новодвинск» (далее - отдел культуры, искусства и туризма); -отдел по делам молодежи и спорту управления по работе со средствами массовой информации, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования «Город Новодвинск» (далее - отдел по делам молодежи и спорту); -отдел организации образования управления социальной политики администрации муниципального образования «Город Новодвинск» (далее - отдел организации образования); -отдел инфраструктурного развития управления инфраструктурного развития и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город Новодвинск» (далее - отдел инфраструктурного развития); -акционерное общество «Сети» (далее - АО «Сети») |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 1

«Жилищное строительство»

(редакция с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением

администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 01.03.2021 № 98-па, от 29.03.2021 № 165-па,

от 17.12.2021 № 760-па, от 22.04.2022 № 345-па, от 13.04.2023 № 367-па, от 17.07.2023 № 692-па,

от 20.12.2023 № 1311-па, от 01.03.2024 № 207-па)

| 1 | Наименование подпрограммы | Жилищное строительство |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель подпрограммы | строительство социального жилья |
| 3 | Задачи подпрограммы | проектирование и строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |
| 4 | Объемы и источники финансирования реализации подпрограммы | местный бюджет - 48 992 тыс. руб.; областной бюджет - 88 982 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0 руб.; средства Фонда - 644 661 тыс. руб.; внебюджетные фонды - 0 руб.; итого: 782 635 тыс. руб. |
| 5 | Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел архитектуры и градостроительства |
| 6 | Соисполнители подпрограммы | - |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 2

«Строительство объектов транспортной инфраструктуры»

(редакция с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением

администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 01.03.2021 № 98-па, от 22.04.2022 № 345-па,

от 13.04.2023 № 367-па, от 01.03.2024 № 207-па)

| 1 | Наименование подпрограммы | Строительство объектов транспортной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель подпрограммы | развитие транспортной системы муниципального образования «Город Новодвинск» |
| 3 | Задачи подпрограммы | -улучшение транспортного сообщения муниципального образования «Город Новодвинск» с областным центром и городами Архангельской области; -обеспечение беспрепятственного транспортного сообщения муниципального образования «Город Новодвинск» с областным центром; -развитие транспортной системы муниципального образования «Город Новодвинск» |
| 4 | Объемы и источники финансирования реализации подпрограммы | местный бюджет - 2 877 тыс. руб.; областной бюджет - 0 руб.; федеральный бюджет - 0 руб.; средства Фонда - 0 руб.; внебюджетные фонды - 0 руб.; итого: 2 877 тыс. руб. |
| 5 | Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел архитектуры и градостроительства |
| 6 | Соисполнители подпрограммы | ГКУАОДА «Архангельскавтодор» (по согласованию) |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 3

«Строительство социальных объектов»

(редакция с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением

администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 01.03.2021 № 98-па)

| 1 | Наименование подпрограммы | Строительство социальных объектов |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели подпрограммы | создание условий для более комфортного проживания жителей муниципального образования «Город Новодвинск» |
| 3 | Задачи подпрограммы | -возможность проведения концертов и массовых мероприятий, организация досуга жителей муниципального образования «Город Новодвинск» всех возрастов; -развитие сети спортивных сооружений и повышение их доступности для всех категорий населения муниципального образования «Город Новодвинск»; -создание новых мест в общеобразовательных организациях |
| 4 | Объемы и источники финансирования реализации подпрограммы | местный бюджет - 4 700 тыс. руб.; областной бюджет - 0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0 тыс. руб.; внебюджетные фонды - 0 тыс. руб.; итого: 4 700 тыс. руб. |
| 5 | Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел архитектуры и градостроительства |
| 6 | Соисполнители подпрограммы | -МУК «Новодвинский городской культурный центр»; -отдел культуры, искусства и туризма; -отдел по делам молодежи и спорту; -отдел организации образования |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 4

«Проекты планировки и межевания»

(редакция с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением

администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 01.03.2021 № 98-па, от 29.03.2021 № 165-па,

от 22.04.2022 № 345-па, от 01.03.2024 № 207-па)

| 1 | Наименование подпрограммы | Проекты планировок и межевания |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели подпрограммы | создание условий для более комфортного проживания жителей муниципального образования «Город Новодвинск» |
| 3 | Задачи подпрограммы | эффективное использование территорий |
| 4 | Объемы и источники финансирования реализации подпрограммы | местный бюджет - 4 080 тыс. руб.; областной бюджет - 0 руб.; федеральный бюджет - 0 руб.; средства Фонда - 0 руб.; внебюджетные фонды - 0 руб.; итого: 4 080 тыс. руб. |
| 5 | Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел архитектуры и градостроительства |
| 6 | Соисполнители подпрограммы | - |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 5

«Строительство инженерной инфраструктуры»

(редакция с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением

администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 01.03.2021 № 98-па, от 29.03.2021 № 165-па,

от 17.12.2021 № 760-па, от 22.04.2022 № 345-па, от 13.04.2023 № 367-па, от 01.03.2024 № 207-па)

| 1 | Наименование подпрограммы | Строительство инженерной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели подпрограммы | создание условий для более комфортного проживания жителей муниципального образования «Город Новодвинск» |
| 3 | Задачи подпрограммы | Развитие инженерной инфраструктуры |
| 4 | Объемы и источники финансирования реализации подпрограммы | местный бюджет - 475 тыс. руб.; областной бюджет - 0 руб.; федеральный бюджет - 0 руб.; средства Фонда - 0 руб.; внебюджетные фонды - 0 руб.; итого: 475 тыс. руб. |
| 5 | Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел архитектуры и градостроительства |
| 6 | Соисполнители подпрограммы | -отдел инфраструктурного развития -АО «Сети» |

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2028 годы»

(редакция с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением

администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 11.11.2019 № 913-па, от 01.03.2021 № 98-па, от 29.03.2021 № 165-па, от 17.12.2021 № 760-па,

от 27.12.2021 № 805-па, от 22.04.2022 № 345-па, от 07.09.2022 № 839-па, от 13.04.2023 № 367-па, от 17.07.2023 № 692-па, от 31.07.2023 № 729-па,

от 20.12.2023 № 1311-па, от 01.03.2024 № 207-па)

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма № 1 «Жилищное строительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - строительство социального жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - проектирование и строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 9 | отдел архитектуры и градостроительства | итого | 400006 | 195 003 | 205 003 | - | - | - | - | - | - | переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
|  |  | местный бюджет | 691 | 486 | 205 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 61717 | 3 700 | 58 017 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | средства Фонда | 337 598 | 190 817 | 146 781 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.Строительство многоквартирного жилого дома ул. Фронтовых бригад, д. 11 | отдел архитектуры и градостроительства | итого | 102423 | 78 664 | 22 788 | - | 971 | - | - | - | - | переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
|  |  | местный бюджет | 10987 | 8 511 | 1 505 | - | 971 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 22 617 | 1 334 | 21 283 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | средства Фонда | 68 819 | 68 819 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 7 | отдел архитектуры и градостроительства | итого | 279006 | 1 038 | 29 338 | 228643 | 19 987 | - | - | - | - | переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
|  |  | местный бюджет | 36114 | 1 038 | 29 | 15 060 | 19 987 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 4648 | - | 586 | 4 062 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | средства Фонда | 238244 | - | 28 723 | 209 521 | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.Строительство многоквартирного жилого дома ул. 50-летия Октября, д. 19 | отдел архитектуры и градостроительства | итого | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
|  |  | местный бюджет | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | средства Фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.Строительство многоквартирного жилого дома ул. 50-летия Октября, д. 4 | отдел архитектуры и градостроительства | итого | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
|  |  | местный бюджет | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | средства Фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6.Строительство многоквартирного жилого дома ул. 50-летия Октября, д. 2 | отдел архитектуры и градостроительства | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | средства Фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 1 |  | итого | 782635 | 274 705 | 257 129 | 229843 | 20 958 | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 48992 | 10 035 | 1 739 | 16 260 | 20958 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 88982 | 5 034 | 79 886 | 4 062 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | средства Фонда | 644661 | 259 636 | 175 504 | 209 521 | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | итого | 782 635 | 274 705 | 257 129 | 229 843 | 20 958 | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 48 992 | 10 035 | 1 739 | 16 260 | 20 958 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 88 982 | 5 034 | 79 886 | 4 062 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | средства Фонда | 644 661 | 259 636 | 175 504 | 209 521 | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма № 2 «Строительство объектов транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - развитие транспортной системы муниципального образования «Город Новодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - улучшение транспортного сообщения муниципального образования «Город Новодвинск» с областным центром и городами Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Строительство объездной дороги Архангельск - Холмогоры со строительством проезда от улицы Южной до объездной дороги | отдел архитектуры и градостроительства | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | обеспечение транспортного сообщения |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 1 |  | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 2 - обеспечение беспрепятственного транспортного сообщения муниципального образования «Город Новодвинск» с областным центром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Капитальный ремонт участка Ширшинского шоссе | отдел архитектуры и градостроительства | итого | 2 130 | 2 130 | - | - | - | - | - | - | - | обеспечение транспортного сообщения |
|  |  | местный бюджет | 2 130 | 2 130 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 2 |  | итого | 2 130 | 2 130 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 2 130 | 2 130 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 3 - развитие транспортной системы муниципального образования «Город Новодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Строительство улицы Южной | отдел архитектуры и градостроительства | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | обеспечение дорожной инфраструктурой микрорайона «А», квартала «Ж» |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.Реконструкция улицы Мельникова | отдел архитектуры и градостроительства | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | обеспечение безопасности дорожного движения, развитие транспортной инфраструктуры |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.Строительство автомобильной дороги | отдел архитектуры и градостроительства | итого | 747 | - | 747 | - | - | - | - | - | - | обеспечение безопасности дорожного движения, развитие транспортной инфраструктуры |
|  |  | местный бюджет | 747 | - | 747 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 3 |  | итого | 747 | - | 747 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 747 | - | 747 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | итого | 2 877 | 2 130 | 747 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 2 877 | 2 130 | 747 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма № 3 «Строительство социальных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - создание условий для более комфортного проживания жителей муниципального образования «Город Новодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - возможность проведения концертов и массовых мероприятий, организация досуга жителей муниципального образования «Город Новодвинск» всех возрастов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ | отдел архитектуры и градостроительства/ отдел культуры, искусства и туризма, МУК «Новодвинский городской культурный центр» | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | возможность проведения концертов и массовых мероприятий, организация досуга жителей муниципального образования «Город Новодвинск» всех возрастов |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 1 |  | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 2 - развитие сети спортивных сооружений и повышение их доступности для всех категорий населения муниципального образования «Город Новодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Двинская, д. 33) | отдел архитектуры и градостроительства/ отдел по делам молодежи и спорту | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | создание условий для привлечения жителей муниципального образования «Город Новодвинск» к занятиям спортом и физической культурой |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 2 |  | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 3 - создание новых мест в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Строительство общеобразовательной школы | отдел архитектуры и градостроительства/ отдел организации образования | итого | 4 700 | 4 700 | - | - | - | - | - | - | - | создание новых мест в общеобразовательных организациях, ликвидация обучения во вторую смену |
|  |  | местный бюджет | 4 700 | 4 700 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 3 |  | итого | 4 700 | 4 700 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 4 700 | 4 700 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  | итого | 4 700 | 4 700 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 4 700 | 4 700 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма № 4 «Проекты планировок и межевания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - создание условий для более комфортного проживания жителей муниципального образования «Город Новодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - эффективное использование территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проекты планировок и межевания | отдел архитектуры и градостроительства | итого | 4080 | 1 880 | 1 000 | - | - | 600 | 600 | - | - | эффективное использование территорий |
|  |  | местный бюджет | 4 080 | 1 880 | 1 000 | - | - | 600 | 600 | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 1 |  | итого | 4 080 | 1 880 | 1 000 | - | - | 600 | 600 | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 4 080 | 1 880 | 1 000 | - | - | 600 | 600 | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  | итого | 4 080 | 1 880 | 1 000 | - | - | 600 | 600 | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 4 080 | 1 880 | 1 000 | - | - | 600 | 600 | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма № 5 «Строительство инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - создание условий для более комфортного проживания жителей муниципального образования «Город Новодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 -развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Строительство инфраструктуры к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства | отдел архитектуры и градостроительства/ отдел инфраструктурного развития, АО «Сети» | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | обеспечение земельных участков водоснабжением, электроснабжением, ливневой канализацией и транспортной инфраструктурой |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.Строительство и реконструкция ливневой канализации | отдел архитектуры и градостроительства/ отдел инфраструктурного развития, АО «Сети» | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | обеспечение стабильности работы ливневой канализации |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.Берегоукрепление | отдел архитектуры и градостроительства | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | выполнение берегоукрепительных работ |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.Возмещение затрат в связи с выполнением работ по устранению дефектов на инженерных сетях | отдел инфраструктурного развития, АО «Сети» | итого | 475 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | приведение инженерных сетей в нормативное состояние |
|  |  | местный бюджет | 475 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6.Строительство инфраструктуры к земельным участкам в рамках федеральной программы «Арктический гектар» | отдел архитектуры и градостроительства/ отдел инфраструктурного развития | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | обеспечение земельный участков электроснабжением и подъездными путями |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | средства Фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 1 |  | итого | 475 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 475 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  | итого | 475 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 475 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по Программе |  | итого | 794 767 | 283 890 | 258 876 | 229843 | 20 958 | 600 | 600 | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 61 124 | 19 220 | 3 486 | 16 260 | 20 958 | 600 | 600 | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 88 982 | 5 034 | 79 886 | 4 062 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | средства Фонда | 6446 61 | 259 636 | 175 504 | 209 521 | - | - | - | - | - |  |

- Перечень целевых показателей

- муниципальной программы «Строительство на территории муниципального образования

- «Город Новодвинск» на 2021-2028 годы»

(редакция с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением

- администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 01.03.2021 № 98-па, от 27.12.2021 № 805-па, от 07.09.2022 № 839-па, от 01.03.2024 № 207-па)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый 2017 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2.Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | кв.м | 0 | 2461 | 4567 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 3000 | 5000 |
| 3.Количество введенных в эксплуатацию линейных объектов капитального строительства | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4.Протяженность введенных в эксплуатацию линейных объектов капитального строительства | п.м | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 6500 | 3000 | 0 |
| 5.Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |