ЗАЯВКА

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект) ____________________«Территория «Счастливое детство»_______________,

(наименование инициативного проекта)

предполагаемый к реализации на территории городского округа Архангельской области «Город Новодвинск»____________________________

(наименование муниципального образования Архангельской области)

1. Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные)

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:

прогулочные участки на территориях дошкольных образовательных организаций________________________________________________________

3. Наименование (направление) инициативного проекта:

благоустройство территорий объектов образования______________________

(жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и транспорт, дорожное хозяйство, сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие физической культуры               и спорта, поддержка социально уязвимых групп населения, экологическая культура и безопасность, здравоохранение).

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части:

Проект предполагает обустройство территорий дошкольных образовательных организаций городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» посредством установки на участках детских садов современного детского уличного игрового оборудования, которое разработано специально для ежедневных прогулок детей на свежем воздухе. Игры детей принесут желаемый эффект только при условии правильного оснащения игрового пространства специальным оборудованием, поэтому так важно обновить участки муниципальных дошкольных организаций новым современным  уличным оборудованием.________________________________

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия,

степень неотложности решения и так далее)

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта:

- Определение мест на территориях дошкольных образовательных организациях, требующих обновления;_________________________________

- Расчистка и выравнивание площадок для установки уличного игрового оборудования (имущественное и трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);___________________________________

- Ремонт и покраска ограждений и имеющегося оборудования на участках дошкольных образовательных организаций (имущественное и трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);______

- Закупка уличного игрового оборудования;_____________________________

- Установка уличного игрового оборудования___________________________

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

6.1.

- Установка на территориях МДОУ «Детский сад «Солнышко» по адресу: Уборевича, 24 - тренажера «Скороход», детского спортивного комплекса «Каскад», балансира «Подвесная дорога», спортивной дорожки «Зигзаг»; по адресу: Уборевича, 8 - тренажера «Скороход», детского спортивного комплекса «Каскад», балансира «Подвесная дорога», спортивной дорожки «Зигзаг». Срок эксплуатации устанавливается изготовителем и составляет не менее 5 лет.

- Увеличение разнообразной двигательной активности детей на свежем воздухе во время специально организованной деятельности (физкультурных занятий, утренней гимнастики, подвижных игр, игр-эстафет), а также во время самостоятельной деятельности детей. Организация и проведение ежегодных мероприятий: сентябрь - Спортивный праздник «Нам со спортом по пути!» (участники: воспитанники, родители, педагоги, жители микрорайона); май - Развлечение «Спортивные приключения дошколят» (участники: воспитанники, дети микрорайона).

6.2.

- Установка на территориях МДОУ «Детский сад №14» по адресу: Советов, 33 – детского игрового комплекса; по адресу: Пролетарская, 47/2 – детского игрового комплекса. Срок эксплуатации устанавливается изготовителем и составляет не менее 5 лет.

- Увеличение разнообразной двигательной активности детей на свежем воздухе во время специально организованной деятельности (физкультурных занятий, утренней гимнастики, подвижных игр, игр-эстафет), а также во время самостоятельной деятельности детей. Организация и проведение ежегодных мероприятий: «День здоровья», «Выше, сильнее, быстрее!» (участники: воспитанники, родители, педагоги, дети микрорайона)

6.3

- Установка на территории МДОУ «Детский сад «Радуга» по адресу: Южная, 13 скалодрома. Срок эксплуатации устанавливается изготовителем и составляет не менее 5 лет.

- Увеличение разнообразной двигательной активности детей на свежем воздухе во время специально организованной деятельности (физкультурных занятий, утренней гимнастики, подвижных игр, игр-эстафет), а также во время самостоятельной деятельности детей. Организация и проведение ежегодного мероприятия: Уличный спортивный турнир «Царь Горы» (участники: воспитанники, родители, педагоги, дети микрорайона)

6.4.

- Установка на территории МДОУ «Детский сад №13» по адресу: Ударников, 20 - бум-бревна «Крокодил», скамейки «Солнышко», качающегося мостика, стенда «Доска для рисования», двухслойного водопроницаемого покрытия. Срок эксплуатации устанавливается изготовителем и составляет не менее 5 лет.

- Увеличение разнообразной двигательной активности детей на свежем воздухе во время специально организованной деятельности (физкультурных занятий, утренней гимнастики, подвижных игр, игр-эстафет), а также во время самостоятельной деятельности детей. Возможность реализации творческих способностей детей во время проведения прогулок. Организация и проведение ежегодного мероприятия: «Веселый калейдоскоп движений» (участники: воспитанники, родители, педагоги, дети микрорайона).

6.5.

- Установка на территории структурного подразделения - «Детский сад «Лучик» МОУ «СОШ №7» по адресу: Ударников, 19/1 – шахматного стола со стульями, детского комплекса «Переправа». Срок эксплуатации устанавливается изготовителем и составляет не менее 5 лет.

- Увеличение разнообразной двигательной активности детей с ограниченными возможностями здоровья на свежем воздухе во время специально организованной деятельности (физкультурных занятий, утренней гимнастики, подвижных игр, игр-эстафет), а также во время самостоятельной деятельности детей.

6.6.

- Установка на территориях МДОУ «Детский сад №17» по адресу: Димитрова, 7/1 – детского игрового комплекса; по адресу: Мира, 11/1 - детского игрового комплекса. Срок эксплуатации устанавливается изготовителем и составляет не менее 5 лет.

- Увеличение разнообразной двигательной активности детей на свежем воздухе во время специально организованной деятельности (физкультурных занятий, утренней гимнастики, подвижных игр, игр-эстафет), а также во время самостоятельной деятельности детей. Реализация Проекта «ИГРА 4D: Дети, Движение, Дружба, Двор», проведение спортивных массовых мероприятий: неделя Здоровья, День защиты детей и др. (участники: воспитанники, родители, педагоги, дети микрорайона).

6.7.

- Установка на территории МДОУ «Детский сад «Лесовичок» по адресу: 3-ей Пятилетки, 36/1 – комплекта «Стол «Мухоморчик» с табуретками» в количестве 4 штук, шахматного стола со стульями в количестве 2 штук, стола «Цветок». Срок эксплуатации устанавливается изготовителем и составляет не менее 5 лет.

- Создание интеллектуально–творческой площадки «Игровой дворик», которая предназначена для развития у детей дошкольного возраста интеллектуальных и творческих способностей. Проведение развивающих и творческих игр на свежем воздухе. Организация творческих мастерских с приглашением взрослых и детей микрорайона.

6.8.

- Установка на территориях МДОУ «Детский сад «Чебурашка» по адресу: Первомайская, 5 – домика «Сад» в количестве 2 штук; по адресу: Первомайская, 6/1 - домика «Сад» в количестве 2 штук; по адресу: 3-ей Пятилетки, 25/1 – горки «Пеликан» в количестве 3 штук. Срок эксплуатации устанавливается изготовителем и составляет не менее 5 лет.

- Увеличение разнообразной двигательной активности детей на свежем воздухе во время специально организованной деятельности (физкультурных занятий, утренней гимнастики, подвижных игр, игр-эстафет), а также во время самостоятельной деятельности детей. Возможность реализации творческих способностей детей во время проведения прогулок, организация сюжетно-ролевых игр. Участие в Проекте «ИГРА 4D: Дети, Движение, Дружба, Двор» (участники: воспитанники, родители, педагоги, дети микрорайона)

(указываются ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта, социальный или экономический эффект для жителей муниципального образования Архангельской области)

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

| № | Наименование оборудование | Адрес места установки | Примерная стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тренажер «Скороход» | Уборевича, 24 | 33 000,00 |
| 2. | Детский спортивный комплекс «Каскад» | Уборевича, 24 | 33 900,00 |
| 3. | Балансир «Подвесная дорога» | Уборевича, 24 | 33 900,00 |
| 4. | Спортивная дорожка «Зигзаг» | Уборевича, 24 | 14 200,00 |
| 5. | Тренажер «Скороход» | Уборевича, 8 | 33 000,00 |
| 6. | Детский спортивный комплекс «Каскад» | Уборевича, 8 | 33 900,00 |
| 7. | Балансир «Подвесная дорога» | Уборевича, 8 | 33 900,00 |
| 8. | Спортивная дорожка «Зигзаг» | Уборевича, 8 | 14 200,00 |
| 9. | Скалодром | Южная, 13 | 115 000,00 |
| 10. | Бум-бревно «Крокодил» | Ударников, 20 | 21 983,00 |
| 11. | Скамейка «Солнышко» | Ударников, 20 | 9 815,00 |
| 12. | Качающийся мостик | Ударников, 20 | 48 160,00 |
| 13. | Стенд «Доска для рисования» | Ударников, 20 | 19 236,00 |
| 14. | Двухслойное водопроницаемое покрытие из окрашенной SBR резиновой крошки и подложкой из черной крошки, толщиной 15 мм «Сэндвич-Мастерфайбр» | Ударников, 20 | 15 806,00 |
| 15. | Домик «Сад» - в количестве 2 штук по цене 54 857,00 за 1 штуку | Первомайская, 5 | 109 714,00 |
| 16. | Домик «Сад» - в количестве 2 штук по цене 54 857,00 за 1 штуку | Первомайская, 6/1 | 109 714,00 |
| 17. | Горка «Пеликан» - в количестве 3 штук по цене 42 149, 00 за штуку | 3-ей Пятилетки, 25/1 | 126 447,00 |
| 18. | Детский игровой комплекс | Димитрова, 7/ | 115 000,00 |
| 19. | Детский игровой комплекс | Мира, 11/1 | 115 000,00 |
| 20. | Детский игровой комплекс | Советов, 33 | 115 000,00 |
| 21. | Детский игровой комплекс | Пролетарская, 47/2 | 115 000,00 |
| 22. | Шахматный стол со стульями | Ударников, 19/1 | 14 577,00 |
| 23. | Детский комплекс «Переправа» | Ударников, 19/1 | 102 306,00 |
| 24. | Комплект Стол с табуретками «Мухоморчик» - в количестве 4 штук по цене 13 052,00 за 1 штуку | 3-ей Пятилетки, 36/1 | 52 208,00 |
| 25. | Шахматный стол со стульями в количестве 2 штук по цене 14 577,00 за 1 штуку | 3-ей Пятилетки, 36/1 | 29 154,00 |
| 26. | Стол «Цветок» | 3-ей Пятилетки, 36/1 | 35 880,00 |
| ИТОГО |  |  | 1 500 000,00 |

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 10 чел. Инициативная группа

9. Планируемые источники финансирования проекта:

| № п/п | Вид источника | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме проекта (процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Средства областного бюджета | 1 425 000 | 95 |
| 2. | Средства местного бюджета | 75 000 | 5 |
| 3. | Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет |  |  |
| 4. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный бюджет |  |  |
| 5. | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта |  |  |
| Всего |  | 1 500 000 | 100 |

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:

_____________________с 01.01.2024 по 31.12.2024_______________________

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: 6 000 чел.

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

_______________________________________________________

«31» августа 2023 года

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта/представителя инициативной группы, которому делегированы полномочия представлять интересы инициативной группы)